# 农时窗口产品范围记录

A01  |  版本 1.1  |  2026年10月19日  |  许已确认 金李待核对

本轮按10月18日个人任务书推进湖北油菜苗期产品：单块起步、按需新增、一名执行者、每地独立排程；联合排程和其他个人待办暂缓。以下记录本轮采用与暂缓范围，作为产品说明、需求报告及验收清单的统一口径。

# 本轮范围

| 事项 | 结论 | 本轮边界 |
| --- | --- | --- |
| 地区与阶段 | 采用 | 湖北油菜苗期；由用户确认生育期，不能只按日期推定。 |
| 核心任务 | 采用 | 巡田苗情检查、沟渠检查与维护；检查和实际维护分别判断，具体条件以A03采用记录为准。 |
| 地块管理 | 采用 | 一块空白地起步，按需新增并逐块查看；三块只是测试规模，不是产品上限。 |
| 执行与排程 | 采用 | 一名执行者，每地独立排程；需要日程时再确认时长和可用时段，形成七天安排。 |
| 联合排程 | 暂缓 | 本轮不统筹跨地块共享时间；独立计划须提示“不代表合并后可执行”。 |
| 其他个人待办 | 暂缓 | 本轮不纳入其他个人待办入口及其排程；后续另行确定范围。 |
| 反馈与解释 | 采用 | 来源与缺项可查；完成事实保留；时间或现场变化后预览、采用新安排并查看历史。 |
| 其他扩展 | 暂缓 | 全生育期、多作物、药肥处方、复杂机械、多人调度、遥感处理及模型训练。 |

# 接口与验收边界

金麟哲核对实际字段、工具及运行结果；许继哲核对规则适用性与来源；李思默对齐需求、案例及操作测试。未知不等于无问题，天气预报不等于现场事实；维护须有适用依据、已确认问题及需求。采用范围不代表功能已实现或农业有效性已验证。

# 同步与确认

产品说明V1.1与需求报告修订版中有关联合排程、其他待办的表述，按本记录暂缓；总清单同步A01、C03、C05及演示验收范围。具体替换位置见随附同步建议。若变更，记录理由、受影响功能、版本及三人结论。

确认状态：许继哲于2026年10月19日在本聊天确认；金麟哲待核对事实与接口；李思默待核对需求与评测。A01当前为许已确认，金李确认与原文档同步待完成。

依据：许继哲任务分配 20261018；产品设计V1.1；需求报告修订版20261018；终稿推进任务清单V2.0。